# «УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора

МУП «Екатеринбургэнерго»

________________  Е.В.Новикова

26 октября 2012 года

Изменения

в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Гастелло,22. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге

Екатеринбург 2012 г.

В соответствии с пунктом 11.10 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Екатеринбургэнерго» принято решение о внесении  изменений в Конкурсную документацию настоящего конкурса, касающихся сроков выполнения работ:

- В Конкурсную документацию размещенную на сайте: www. zakupki.gov.ru, www.ekatenergo.ur.ru внести следующие изменения:

| №. п/п | Описание | Старая редакция: | Новыя редакция: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. проекта договора подряда | Календарные сроки выполнения работ по договору | начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31.05.2013г. | начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 01.07.2013г. |
| 4.Технического задания на выполнение работ | Сроки (периоды) выполнения работ: | начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31.05.2013г. | начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 01.07.2013г. |
| п.11.Технического задания на выполнение работ | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | № п/п Наименование этапа работ Срок выполнения этапа работ Этапы выполнения работ 1 Оформление разрешительной документации. Земляные работы, демонтажные и строительно-монтажные работы, промывка и гидравлические испытания, обратная засыпка. 31.12. 2012г. 1 этап (оплата по актам выполненных работ) 2 Восстановление благоустройства и сдача объекта в эксплуатацию. 31.05. 2013г. 2 этап (оплата по актам выполненных работ) | № п/п Наименование этапа работ Срок выполнения этапа работ Этапы выполнения работ 1 Оформление разрешительной документации. Земляные работы, демонтажные и строительно-монтажные работы, промывка и гидравлические испытания, обратная засыпка. 24.06. 2013г. 1 этап (оплата по актам выполненных работ) 2 Восстановление благоустройства и сдача объекта в эксплуатацию. 01.07. 2013г. 2 этап (оплата по актам выполненных работ) |