Приложение

к  Порядку предоставления информации подразделениями предприятия

для размещения на сайте в сети Интернет и в печатном издании

Форма № 4

Информация об инвестиционных программах

| Отчетный период | 2015 год |
| --- | --- |
| 1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа муниципаль-ного унитарного предприя-тия «Екатеринбургэнерго» на 2014-2018 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 13.08.2013г. |
| Цель инвестиционной программы | Обеспечение надежного, бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией |
| Срок начала реализации инвестиционной программы | 2014 г. |
| Срок окончания реализации инвестиционной программы | 2018 г. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Правительство Свердловской области. |

Потребность в финансовых средствах,

необходимых для реализации инвестиционной программы

| Год реализации инвестиционной программы | Источник финансирования | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1). 2014 год | 1.1) Амортизация | Всего: Восстановление 25 131,71м тепловых сетей | 194 237,44 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Восстановление 21 502,30 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 171 236,91 |
|  |  | 2) Восстановление 1 046,00 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 5 950,56 |
|  |  | 3) Восстановление 2 583,41 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 17 049,97 |
|  | 1.2) Прибыль | Всего: Реконструкция 11 786,80 м тепловых сетей | 91 983,30 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Реконструкция 10 476,80 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 76 323,27 |
|  |  | 2) Реконструкция 1 310,00 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 15 660,03 |
| 2). 2015 год | 2.1) Амортизация | Всего: Восстановление 40 896 м тепловых сетей | 238 174,05 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Восстановление 36 992 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 190 136,14 |
|  |  | 2) Восстановление 852 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 9 489,96 |
|  |  | 3) Восстановление 3 052 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 38 547,95 |
|  | 2.2) Прибыль | Всего: Реконструкция 14 164 м тепловых сетей | 150 063,08 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Реконструкция 8 061 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 77 748,30 |
|  |  | 2) Реконструкция 1 047 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 18 091,79 |
|  |  | 3) Реконструкция 5 056 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 54 222,98 |
|  | 2.3) Плата за подклю-чение (технологичес-кое присоединение) | Всего: подключение (технологическое присоединение) 2 507,9 м тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка -13,068 Гкал/час | 27 686,38 |
| 3). 2016 год | 3.1) Амортизация | Всего: Восстановление 29 857 м тепловых сетей | 234 649,99 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Восстановление 26 251 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 185 725,87 |
|  |  | 2) Восстановление 686 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 10 009,43 |
|  |  | 3) Восстановление 2 920 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 38 914,69 |
|  | 3.2) Прибыль | Всего: Реконструкция 10 339 м тепловых сетей | 160 334,63 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Реконструкция 6 642 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 79 874,86 |
|  |  | 2) Реконструкция 785 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 18 997,38 |
|  |  | 3) Реконструкция 2 912 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 61 462,39 |
| 4). 2017 год | 4.1) Амортизация | Всего: Восстановление 9 567 м тепловых сетей | 240 598,75 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Восстановление 6 218 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 194 900,21 |
|  |  | 2) Восстановление 809 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 9 357,70 |
|  |  | 3) Восстановление 2 540 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 36 340,84 |
|  | 4.2) Прибыль | Всего: Реконструкция 10 782 м тепловых сетей | 160 567,04 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Реконструкция 6 677 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 78 674,05 |
|  |  | 2) Реконструкция 561 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 19 401,73 |
|  |  | 3) Реконструкция 3 544 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 62 491,26 |
| 5). 2018 год | 5.1) Амортизация | Всего: Восстановление 17 626 м тепловых сетей | 242 820,82 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Восстановление 14 632 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 196 066,54 |
|  |  | 2) Восстановление 714 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 9 582,70 |
|  |  | 3) Восстановление 2 280 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 37 171,58 |
|  | 5.2) Прибыль | Всего: Реконструкция 8 521 м тепловых сетей | 161 548,64 |
|  |  | в т.ч. |  |
|  |  | 1) Реконструкция 4 960 м тепловых сетей в зоне ООО «СТК» | 78 789,40 |
|  |  | 2) Реконструкция 526 м тепловых сетей в зоне ведомственных источников | 19 065,58 |
|  |  | 3) Реконструкция 3 035 м тепловых сетей в зоне собственных источников | 63 693,66 |