Утверждаю:

Генеральный директор

МУП «Екатеринбургэнерго»

_____________ Бондарев Е.Н.

«____» апреля  2013 г.

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право  заключения договора подряда на выполнение

строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге. Теплоисточник  котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге

г. Екатеринбург 2013 г.

|  | Содержание конкурсной документации Стр. Раздел I Инструкции участникам размещения заказа 3 Раздел II Информационная карта конкурса 13 Раздел III Раздел IV Проект Договора подряда на выполнение работ (с приложениями) Приложения к конкурсной документации Форма 1. Заявка на участие в открытом конкурсе Форма 2. Анкета участника размещения заказа Форма 3. Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора Форма 4. Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора Форма 5. Справка о кадровых ресурсах Форма 6. Справка о материально-технических ресурсах Форма 7. Запрос на разъяснение конкурсной документации Форма 8. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа Форма 9. Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе 18 |  |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация разработана заказчиком - МУП «Екатеринбургэнерго» (далее Заказчик) в соответствии с действующим законодательством, «Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Екатеринбургэнерго» (далее - Положение МУП «Екатеринбургэнерго»)

1.2. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

1.2.1. Заказчик осуществляет оплату выполняемых работ по договору, заключенному по итогам открытого конкурса за счет средств надбавки к тарифам инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения на период с 2009-2013 годы»

1.2.2. Порядок оплаты за выполняемые работы установлен в разделе II «Информационная карта конкурса» (далее – Информационная карта конкурса), проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора

1.3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении открытого конкурса, Информационной карте конкурса.

## 1.4. Привлечение потенциальных участников размещения заказа

1.4.1. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - Извещение) размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), сайте МУП «Екатеринбургэнерго» http://ekatenergo.ur.ru не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

## 1.5. Правомочность участников размещения заказа

1.5.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, имеющее свидетельство о допуске к работам указанным в техническом задании.

1.5.2. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## 1.6. Требования полноты представления и достоверности информации

## 1.6.1. Участник размещения заказа в полном объеме изучает конкурсную документацию об открытом конкурсе.

## 1.6.2. За представление неполной информации, требуемой документацией об открытом конкурсе, непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в открытом конкурсе (далее - заявки), не полностью и не во всех отношениях соответствующей документации об открытом конкурсе, ответственность несет участник размещения заказа, подавший такую заявку, такая заявка подлежит отклонению.

## 1.7. Обязательные требования к участникам размещения заказа

1.7.1. Участники размещения заказов, принимающие участие в настоящем конкурсе должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

2) не проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.7.2. Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников размещения заказа. Соответствующие требования указываются Заказчиком в Информационной карте конкурса.

# 2. Конкурсная документация

## 2.1. Представление конкурсной документации

2.1.1. Со дня размещения извещения, Заказчик на основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (запроса), обязан представить такому лицу конкурсную документацию в порядке, установленном извещением о проведении открытого конкурса.

## 2.2. Содержание конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация содержит требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг, потребностям Заказчика, требования, изложенные в разделе I «Инструкции участникам размещения заказов» (далее – Инструкции), Информационной карте конкурса.

2.2.2. К конкурсной документации прилагается проект договора (Раздел III конкурсной документации).

## 2.3. Разъяснение положений конкурсной документации

2.3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5-ть дней до дня окончания подачи заявок.

2.3.2. В течение 1-го дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено на официальном сайте.

## 2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5-ть дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. В течение 1-го дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и в течение 2-х рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.4.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## 2.5. Отказ от проведения открытого конкурса

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее 15-ти дней до даты окончания срока подачи заявок.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.5.3. В течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

# 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе

## 3.1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку по форме «Заявка на участие в открытом конкурсе» (далее – заявка по форме 1), установленной настоящей конкурсной документацией, которая должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса, конкурсной документации.

3.1.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.

## 3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

3.2.1. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные качественные характеристики к услугам которые предполагается оказать, указанные в разделе информационной карты.

3.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является основанием для не допуска такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет такого участника размещения заказа от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора, а также отказывается от подписания договора.

## 3.3. Требования и форма предложения о цене договора

3.3.1. Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса, извещении о проведении открытого конкурса.

3.3.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка не рассматривается Комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3.3. В цену договора включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС, и других обязательных платежей, влияющих на цену договора.

## 3.4. Требования к оформлению заявок на участие в открытом конкурсе

3.4.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

3.4.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

3.4.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть разборчиво заполнены по всем пунктам.

3.4.5. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

3.4.6. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме (см. Форма 1 приложения к конкурсной документации) с описью прилагаемых и подтверждающих ее содержание документов и должна содержать сведения и документы (копии документов) об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1) Анкета участника размещения заказа, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), номер контактного телефона,

2) Копии учредительных документов (для юридических лиц),

3) Копия свидетельства о государственной регистрации,

4) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет,

5) Копия извещения о присвоении статистических кодов,

6) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки;

7) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

8) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

9) Коммерческое предложение организации;

10) Финансовое предложение подрядной организации (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

11) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к подрядным организациям, и условиям допуска к участию в конкурсе, определенным настоящей конкурсной документацией: копия свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в приложении №1 к техническому заданию и Информационной карте настоящей Конкурсной документации.;

12) Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора;

13) Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов;

14) Копии справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на текущую дату;

15) Копии документов подтверждающих выполнение участником размещения заказа за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок работ аналогичных предмету договора, на право, заключить который проводиться открытый конкурс.

16) Справку о кадровых ресурсах по форме №5 установленной настоящей конкурсной документацией.

17) Справку о материально - технических ресурсах по форме №6 установленной настоящей конкурсной документацией.

4. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

## 4.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, регистрация таких заявок.

4.1.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает в письменной форме в запечатанном конверте заявку по форме 1 в срок, указанный в Информационной карте открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении предмета конкурса.

4.1.2. Прием заявок заканчивается не позднее дня и не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте открытого конкурса. Заявки не принимаются Комиссией после начала процедуры вскрытия конвертов.

4.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заявки подаются на заседание Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, установленный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, в порядке поступления. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, уполномоченный представитель Заказчика выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.5. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов, на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента вскрытия.

4.1.6. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем организации - участника размещения заказа либо уполномоченным лицом.

4.1.7. На конверте с заявкой должно быть указано: «Заявка на участие в конкурсе»

4.1.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности за его утрату или вскрытие раньше установленного срока.

4.1.9. Конкурсная заявка не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником размещения заказа, такие исправления должны быть парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в открытом конкурсе.

## 4.2. Изменение заявок на участие в открытом конкурсе

4.2.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента окончания подачи заявок указанного в конкурсной документации .

4.2.2. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты. В случае если изменения (дополнения) в заявку содержат более 10-ти позиций данные изменения (дополнения) в заявку оформляются в виде новой редакции заявки на участие в открытом конкурсе.

4.2.3. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

4.2.4. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте, при этом на конверте должна быть пометка «Изменения к заявке на участие в конкурсе».

4.2.5. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 3.4. Инструкции.

4.2.6. После вскрытия первого конверта не допускается внесение изменений (дополнений) в заявки.

4.2.7. Участники, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

## 4.3. Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

4.3.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки (если он известен участнику размещения заказа), дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе, лицо, подавшее заявку на участие в открытом конкурсе, номер расписки, выданной уполномоченным представителем Заказчика (если такая расписка выдавалась).

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя организации или уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Полномочия уполномоченного лица должны быть письменно подтверждены доверенностью, выданной руководителем организации.

4.3.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном в пункте 4.3.2. Инструкции считаются не поданными.

4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

## 4.4.Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Заказчиком участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе .

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе .

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе .

5.1.2. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников конкурса представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

5.1.3. Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся.

6. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7. Инструкции.

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать 20-ть дней со дня вскрытия конвертов с заявками .

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника, подавшего заявку, участником открытого конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

6.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе в случае:

- не предоставления определенных Информационной картой открытого конкурса документов в составе заявки на участие в открытом конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.7 Инструкции;

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

6.6. По результатам рассмотрения оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

7.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не превышает 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с требованиями, установленными в Информационной карте открытого конкурса.

7.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

При равенстве балов участников конкурса победителем признается участник конкурса, подавший конкурсную заявку ранее остальных участников конкурса.

7.4. Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

7.5. Протокол составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола хранится у заказчика, а другой передается победителю конкурса.

8. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса

8.1. Заказчик передает победителю договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в договор, прилагаемый к конкурсной документации.

8.2. Победитель открытого конкурса подписывает и заверяет печатью указанный договор и возвращает подписанный договор в течение 10-ти календарных дней.

8.3. В случае если победитель открытого конкурса в течение 10-ти календарных дней не представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора, в этом случае деньги перечисленные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (в случае если требование об обеспечении заявки установлено конкурсной документацией) возврату не подлежат.

8.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от заключения договора, то Заказчик заключает договор с участником конкурса, предложения которого будут лучшими после предложений победителя конкурса.

8.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель являлся правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому договору Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, предложения которого будут лучшими после предложений победителя конкурса, с согласия такого участника. При этом договор с указанным участником размещения заказа заключается на условиях, указанных в поданной таким участником конкурса заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной документации. Если до расторжения договора Исполнителем частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом оказываемых услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему оказываемых услуг.

- Права и обязанности победителя открытого конкурса, участника конкурса, участника размещения заказа

9.1. Участник размещения заказа (п.10.5. Инструкции), участник конкурса (п.10.6. Инструкции), победитель конкурса (п.8.1. Инструкции), которым Заказчиком направлен договор, обязаны подписать и направить Заказчику договор в срок, установленный п.8.2. Инструкции.

9.2. Участник размещения заказа (п.10.5. Инструкции), участник конкурса (п.10.6. Инструкции), победитель конкурса (п.8.1. Инструкции), которым Заказчиком направлен  договор, вправе требовать от Заказчика заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных п.10.1. Инструкции.

10. Права и обязанности Заказчика

10.1. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведение процедуры ликвидации участников – юридических лиц при проведении в отношении участников – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства и открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик после определения победителя открытого конкурса не обязан предоставлять участнику размещения заказа, не признанному победителем конкурса на ознакомление заявку победителя открытого конкурса.

10.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 9.2 Инструкции. При этом заключение договора для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся.

10.5. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с п.5.1.4. Инструкции, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае если указанная заявка соответствует условиям и требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе передает такому участнику открытого конкурса договора. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте.

10.6. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 6.5. Инструкции, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса договор. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Раздел II. Информационная карта конкурса

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Источник финансирования заказа | Средства за счет надбавки к тарифам инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения на период с 2009-2013 годы» |
| 2. | Предмет конкурса | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге |
| 3. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 416 203 (Два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести три) рубля 40 копеек в т.ч. НДС 18% |
| 4. | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС и других обязательных платежей и сформирована на основе объектного сметного расчета №1, локальных сметных расчетов №№07-11-12-1, 07-11-12-1м, 07-11-12-2, 07-11-12-2м, 07-11-12-3, 07-11-12-3м, являющихся неотъемлемыми частями настоящей конкурсной документации. |
| 5. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями | Рубль Российской Федерации |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 120 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и предоставления счет - фактуры. Аванс не предусмотрен. |
| 7. | Место и условия выполнения работ | г. Екатеринбург, Чкаловский район. Трубопроводы ГВС после ЦТП Титова, 14. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтёрская, 3. 1 уч. от стены ж/д по ул. Титова, 22 до УУ в ж/д по ул. Титова, 26, инв. №0 0001196; 2 уч. от ЦТП Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3, инв. №0 0001184; 3 уч. от зд. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6, инв. №0 0001685. Условия выполнения работ предусмотрены проектом договора и техническим заданием (приложение № 1 к проекту договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации) |
| 8. | Форма заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте и заполняется участниками размещения заказа по форме 1, прилагаемой к конкурсной документации. В случае если заявка участника размещения заказа не соответствует форме 1 и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации, участник, подавший такую заявку не допускается к участию в конкурсе. |
| 9. | Документы, предоставляемые для участия в конкурсе | Документы, предоставляемые в соответствии с настоящей конкурсной документацией: Форма 1 «Заявка на участие в открытом конкурсе»; Анкета участника размещения заказа; Копии учредительных документов участника размещения заказа; Копия свидетельства о государственной регистрации; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копия извещения о присвоении статистических кодов; 7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная территориальным органом ФНС России не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки; 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой 10. Коммерческое предложение организации; 11. Финансовое предложение подрядной организации (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ); 12. Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора 13. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов; 14. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, которое должно содержать допуск, выданный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115С 18.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.5 Объекты теплоснабжения 15. Копии справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на текущую дату; 16. Копии документов подтверждающих выполнение участником размещения заказа за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок работ аналогичных предмету договора, на право, заключить который проводиться открытый конкурс. 17. Справка о кадровых ресурсах по форме №5 установленной настоящей конкурсной документацией. 18. Справка о материально- технических ресурсах по форме №6 установленной настоящей конкурсной документацией. |
| 10. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета | Не предусмотрено |
| 11. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не предусмотрено |
| 12. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на выполненные работы | Срок гарантии определяется на основании итогов настоящего открытого конкурса и должен составлять: - на результат работ – не менее 3 лет с момента подписания актов сдачи-приемки работ, - на покупные изделия – действует гарантия завода изготовителя. Объем гарантии: подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства в полном объеме (в соответствии с условиями проекта договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации) |
| 13. | Требования к описанию участником размещения заказа выполняемых работ, их качественных и функциональных характеристик | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации). |
| 14. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом конкурса; 2) не проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 15. | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Начало подачи заявок – 26 апреля 2013 года. Окончание срока подачи заявок – до 17 час. 15 мин. 15 мая 2013 года. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 620027,г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур, ежедневно в рабочие дни с 8 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. и с 12 час. 45 мин. до 17 час. 15 мин (в пятницу до 16 час.00мин) |
| 16. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки | Участники размещения заказа изменяют или отзывают заявку на участие в конкурсе в порядке, установленном в Инструкции участникам размещения заказа. |
| 17. | Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Участники размещения заказа направляют письменный запрос на разъяснение положений конкурсной документации по форме 7, прилагаемой к конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации. Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации – не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок. |
| 18. | Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться Комиссией по адресу: 620027,г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а, актовый зал, 16 мая 2013г. в 11 час 50 мин. (местного времени). |
| 19. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, в соответствии с пунктом 7 раздела 1 настоящей конкурсной документации. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе критериями оценки заявок являются: 1. Цена договора (значимость данного критерия составляет 40%); Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле: A - A max i Ra = --------- x 100, i A max где: Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i A - начальная (максимальная) цена договора, max установленная конкурсной документации A - предложение i-го участника конкурса по цене договора i Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2. Качество услуг, квалификация участника открытого конкурса (значимость данного критерия составляет 40%) Критерий оценки Выставляемый бал Качество услуг квалификация участника конкурса. Значимость критерия 40 % 1. Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора (сведения об опыте выполнения работ по форме №4) Максимальный балл – 70 По выбору каждого члена комиссии, но не более 70 баллов 2. Обеспеченность специалистами и техническим персоналом (сведения о количестве специалистов и технического персонала по форме №5) Максимальный балл – 20 По выбору каждого члена комиссии, но не более 20 баллов Наличие укомплектованной ремонтно-механической базы (сведения представляются по форме №6) Максимальный балл – 10 По выбору каждого члена комиссии, но не более 10 баллов Оценка по данному критерию будет осуществляться следующим образом: каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы в соответствии с приведенной бальной системой. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю), при этом округление осуществляется по правилам математики с одним знаком после запятой. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг, квалификация участника открытого конкурса» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Срок предоставления гарантий качества работ (значимость данного критерия составляет 20%) Критерий оценки Выставляемый бал Срок предоставления гарантии качества работ Значимость критерия 20 % Минимальный срок гарантии на результат работ (качество работ) составляет 3 (Три) года с момента подписания актов сдачи приемка работ Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный Min G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ. i Для получения итогового рейтинга по заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. При равенстве балов участников конкурса победителем признается участник конкурса, подавший конкурсную заявку ранее остальных участников конкурса. |
| 20. | Срок подписания договора победителем конкурса | В течение 10 календарных дней |

# ПРОЕКТ

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Екатеринбург                                                                                                 «____» ____________ 2013 г.

МУП «Екатеринбургэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по строительству Катаева Александра Викторовича, действующего на основании Доверенности №08а   от 09.01.2013, с одной стороны, и

________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________________ с другой стороны,  на основании протокола конкурсной комиссии №__, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные п.1.2. настоящего договора (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

  - По настоящему Договору Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по  модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге. Теплоисточник  котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге в соответствии с пунктом 3.15 инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения на период с 2009-2013 годы», техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), проектной и иной документацией

  - Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.2. настоящего Договора собственными силами и/или привлеченными силами и механизмами, используя при выполнении работ собственные материалы.

  - Результаты выполнения работ, их качество должны соответствовать требованиям  технического задания, законодательства, ГОСТ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, Требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать решения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

- Сроки выполнения работ по Договору.

  - Календарные сроки выполнения работ по договору:

Начало работ – __________________________________________________________;

(устанавливается с даты заключения договора по итогам проведения открытого конкурса)

Окончание работ – _______________________________________________________

(устанавливается при заключении договора исходя из срока, установленного в техническом задании)

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

  - Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Цена работ и порядок расчетов.

3.1 Цена работ по настоящему договору определяется по результатам открытого конкурса и составляет _________________________, в том числе 18% НДС - ______________________.

3.2 Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и затратам Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ и справок о их стоимости, но не должна превышать стоимость, указанную в п.3.1. настоящего Договора, за исключением случаев указанных в п.3.3. настоящего Договора.

3.3 Окончательная стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Договора, в случае если в процессе выполнения работ, будет установлена необходимость выполнения дополнительного объема работ, который не мог быть известен Сторонам при заключении Договора.

3.4 Оплата работ по настоящему Договору производится без выплаты аванса в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 120 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и предоставления счет - фактуры.

3.5. Указанная в пункте 3.1 настоящего договора цена включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств по п. 1.1. настоящего Договора.

3.6. Датой платежа является дата отметки уполномоченного банка о принятии к исполнению платёжного поручения Заказчика на оплату счёта Подрядчика.

- Права и обязанности Сторон.

  - Заказчик обязуется:

    - Принять результат выполненных работ в порядке определенном настоящим Договором.

    - Оплатить результат выполненных работ в порядке, определенном настоящим Договором.

    - Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении работ.

    - При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику и установить срок по их устранению.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, вмешиваясь в его деятельность только в целях предотвращения получения результатов работ, не соответствующих п.1.1.

    - Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, возникшему в связи с недостатками выполненных работ

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а так же требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.

    - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования – отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков.

    - Осуществлять иные права в соответствии с законом и настоящим Договором.

  - Подрядчик обязуется:

    - Информировать Заказчика по всем вопросам, возникающим у него в связи с исполнением настоящего Договора.

    - До начала работ получить разрешения (ордера) на производство земляных работ, закрытие проезжей части улиц, а так же получать согласования на производство работ в местах прохождения коммуникаций с их владельцами, а по завершении работ предоставить Заказчику акт о сдаче восстановления благоустройства Земельному комитету г. Екатеринбурга.

    - До начала производства работ оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории.

    - Своевременно получить в соответствующих органах необходимые документы о разрешении выполнения работ.

    - До начала производства работ согласовывать с Заказчиком проект производства работ и неукоснительно соблюдать все предусмотренные проектом требования.

    - До начала работ Подрядчик предоставляет на утверждение директору по строительству Заказчика согласованный начальником эксплуатационной службы района и техническим директором предприятия календарный график работ, который является приложением №3 к договору.

    - Обеспечить выполнение на объекте мероприятий, предусматриваемых проектом производства работ, требований по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Установить и обеспечить сохранность (до полного завершения комплекса работ) дорожных знаков, предусмотренных согласованной с ГИБДД схемой.

    - Предоставлять на каждый объект список квалифицированных специалистов, выполняющих работу, а при их замене письменно уведомлять Заказчика.

    - Выполнять обязательство по обеспечению работ материалами.

    - Предоставлять сертификаты на применяемые материалы до открытия разрешения на раскопки.

    - Обеспечить соблюдение своим персоналом при производстве работ правил техники безопасности, в том числе соблюдение требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ОТ и противопожарной безопасности. Обеспечить уборку и содержание в надлежащем состоянии территории Объекта, где производит работы.

    - Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

    - Выполнить работу собственными или привлеченными силами и материалами, качественно, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

    - По окончании работ сдать Объект в эксплуатацию по акту технической готовности и передать заказчику полный комплект исполнительной технической документации.

    - Своевременно, в установленный Заказчиком срок, устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ, и в течение гарантийного срока.

    - Все работы, влекущие отключение систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а так же проведение предварительных испытаний, должны быть произведены в сроки, предварительно согласованные с технической службой Заказчика.

    - Уведомлять Заказчика в письменной форме за сутки о готовности промежуточных скрытых работ при благоустройстве и приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания двухсторонних актов освидетельствования готовности скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом  надлежащим образом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а  затем восстановить ее за свой счет.

    - Назначить ответственное лицо, уполномоченное подписывать акты на скрытые работы; участвовать в проведении технических совещаний; решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ; фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям договора и выдать на него доверенность.

    - За сутки известить Заказчика в письменной форме о готовности объекта к сдаче в полном объеме.

    - Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента приостановления работ. В этом случае стороны должны в разумный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

    - После завершения работ до подписания сторонами актов КС-2, КС-3 демонтированное оборудование и трубопроводы сдать на склад Заказчика по акту.

    - Обеспечить доступ представителю Заказчика к месту выполнения работ с целью проверки качества фактических объемов.

    - Предоставить договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ с администрацией г. Екатеринбурга.

    - После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные разрешением (ордером) на производство земляных работ.

    - Самостоятельно оплачивать электрическую энергию, необходимую для электрооборудования, участвующего в производстве работ, либо возместить затраты на оплату указанного объема электрической энергии Заказчику. Порядок определение объемов электрической энергии согласуется Сторонами.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, в том числе в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), действующем законодательстве РФ, иных руководящих документах и обычно предъявляемых требованиях.

  - Подрядчик вправе:

    - Выполнить работу досрочно.

    - Самостоятельно определять способы выполнения работы, не отступая при этом от требований, вытекающих из настоящего Договора.

    - Привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

- Сдача-приемка результата работ.

  - Передача Заказчику оформленных в установленном порядке результатов работ, как в целом, так и по отдельным этапам договора, осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

  - Сдача работ осуществляется по объектно согласно Приложению №2 к Договору и в соответствии с Календарным графиком работ (Приложение №3 к Договору).

  - Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта (этапа работ) обязан приступить к его приемке.

  - По завершении работ (этапа работ), до 25 числа отчетного месяца Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по ф. КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3, счета фактуры за отчетный месяц, а так же комплект исполнительной технической документации (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование и т.д.)

  - При оформлении расчетов по договору Подрядчик должен выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ. В случае если Подрядчик не выставил в срок  счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.

  - Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.3 настоящего Договора, обязан осуществить приемку выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком.

  - В случае обнаружения при приемке работы, а также в течение гарантийного срока,  отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе (в том числе скрытых недостатков), Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ в разумный срок.

  - Если Подрядчик в течение срока, определенного Заказчиком, не устранит недостатки выполненных работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами, либо силами другого Исполнителя с отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок на результат работ составляет (определяется по итогам открытого конкурса) с момента подписания актов выполненных работ, на покупные изделия действует гарантия завода изготовителя.

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество используемых материалов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, а так же соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими строительными нормами и правилами;

    - Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта за счет собственных средств и в сроки, установленные Заказчиком.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации.

  - При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п.6.3 настоящего Договора недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме в разумный срок по их обнаружению.

    - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование сроков по их устранению, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

    - Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена так же по требованию любой из сторон.

    - При уклонении Подрядчика в течении 10 дней от составления указанного в п.6.4.1. акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расход на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Если экспертиза назначена по соглашению сторон – стороны несут расходы в равных частях.

  - Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения недостатков.

  - В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

- Изменение и расторжение договора

  - Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора и которые не могли быть известны Сторонам при его заключении.

  - Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в одностороннем порядке в следующих случаях:

    - Нарушения Подрядчиком сроков сдачи результата работ более чем на месяц;

    - Нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - Устранения недостатков Подрядчиком по требованию Заказчика более двух раз во время выполнения работ;

    - Неисполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в установленный срок;

    - Если результат работ, в том числе объем и качество их выполнения, не соответствуют условиям настоящего Договора, либо нарушают СНиП, либо имеют существенные или неустранимые недостатки.

  - В случае расторжения договора по п. 7.2. Подрядчик выплачивает понесенные Заказчиком убытки в полном объеме.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

  - В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

    - Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

    - Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    - Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с отнесением понесенных расходов на Подрядчика.

  - За несвоевременную сдачу результата выполненных работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы несданных работ по договору за каждый день просрочки. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму окончательного расчета на сумму начисленной неустойки. Указанная неустойка является штрафной.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: природных, стихийных явлений – землетрясений, наводнений, пожаров, актов органов государственной власти.

  - В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона должна в течении 5 (Пяти) дней известить другую сторону в письменной форме либо иным доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

  - За нарушение при производстве работ требований охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, охраны труда и техники безопасности, в том числе требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», мероприятий предусмотренных проектом производства работ, штрафные санкции несет Подрядчик.

- Разрешение споров между сторонами

  - Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами  путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

- Общие положения.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

  - Настоящий договор подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для Заказчика и для Подрядчика.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Упомянутые в настоящем договоре Приложения являются его неотъемлемой частью:

    - Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ.

    - Приложение № 2 – Проектная документация.

    - Приложение №3 – Календарный график работ.

10. Реквизиты и подписи Сторон

10.1. Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго»

620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34А

тел. (343) 353-23-56

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

Р/счет: 40702810200010000039

в ОАО «Банк Екатеринбург» г. Екатеринбург

К/счет: 30101810500000000904

БИК: 046577904

10.2. Подрядчик:

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:

_____________ /___________/                                                   _______________ /___________/

МП                                                                                                                                                    МП

Приложение №1

к проекту договора подряда  №__

от «___»_____________2013г.

Техническое задание на выполнение работ

Наименование конкурса: «Модернизация трубопроводов ГВС после ЦТП Титова, 14. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтёрская, 3 в г. Екатеринбурге».

##### Наименование выполняемых работ: Строительно-монтажные работы по модернизации трубопроводов ГВС.

##### Количество и характеристика выполняемых работ: Предусматривается замена существующих стальных трубопроводов ГВС на предварительно изолированные трубопроводы типа «ИЗОПРОФЛЕКС®-А» по ТУ 2248-025-40270293-2005 с изменениями, общей протяженностью 311 п.м. В том числе:

1. уч. Д90/15,0 мм   L=110,0 п.м (по тех. подполью);

2. уч. Д110/145 мм  L=17,1 п.м (в канале);

3. уч. Д110/145 мм  L=45,9 п.м (в канале);    Д110х18,4 мм  L=138,0 п.м (по тех. подполью);

Прокладка выполняется по техническому подполью и подземная в существующих ж/б каналах.

##### Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Чкаловский район. Трубопроводы ГВС после ЦТП Титова, 14. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтёрская, 3.

1 уч. от стены ж/д по ул. Титова, 22 до УУ в ж/д по ул. Титова, 26,         инв. №0 0001196;

2 уч. от ЦТП Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3,                                        инв. №0 0001184;

3 уч. от зд. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6,                                   инв. №0 0001685.

##### Сроки (периоды) выполнения работ:

начало работ – с даты заключения договора,

##### окончание работ – 60 дней с даты заключения договора.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе пункт 3.15.

##### Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ (этапа работ) производится без выплаты аванса после подписания сторонами актов выполненных работ в порядке, установленном п.11 настоящего технического задания и разделом 3 договора подряда «Цена договора и порядок расчетов».

##### Виды выполняемых работ:

7.1. Закуп материалов, изделий и оборудования для выполнения работ в полном объеме.

7.2. До начала производства работ оформить:

- Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика;

- Проект производства работ и согласовать его с Заказчиком;

- Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г. Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий;

- Получить разрешение на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения;

- Разрешение на производство работ в местах прохождения коммуникаций  с их владельцами;

- Постановление на закрытие движения городского общественного транспорта и снос зеленых насаждений (при необходимости).

7.3. Выполнить строительно-монтажные работы с восстановлением благоустройства в сроки установленные разрешением (ордером) на производство работ. Восстановление благоустройства сдать представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга  и Администрации района с предоставлением Заказчику, по завершению работ, акта о сдаче благоустройства.

7.4. Провести промывку и испытания смонтированных трубопроводов.

7.5. Провести химическое и бактериологическое исследований сетевой воды по вновь смонтированным трубопроводам, с предоставлением протоколов и актов  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (химический анализ, анализ на цветность, мутность, запах, бактериологические и молекулярно-генетические исследования).

7.6. Сдать тепловые сети в эксплуатацию по акту технической готовности.

##### Условия выполнения работ:

8.1. Неукоснительно соблюдать все предусмотренные проектом производства работ требования. Зона производства работ должна быть ограждена сплошным забором, конструкция которого указывается в ППР.

8.2. Работы производить только при наличии всех разрешительных документов.

8.3. Все работы, влекущие отключение систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний должны быть произведены в сроки предварительно согласованные с Начальником Эксплуатационной службы района № 7 и утверждены Техническим директором Заказчика.

8.4. При производстве земляных и строительно-монтажных работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.

8.5. При производстве работ, в непосредственной близости от зоны производства строительно-монтажных работ, с интервалом через 100м канала, устанавливать информационные щиты с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, сроков производства работ. У Подрядчика указывать должности, фамилии, имена, отчества, контактные телефоны лиц, ответственных за производство работ.

8.6. Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по согласованию с Администрацией района г. Екатеринбурга.

8.7. Малые архитектурные формы, тротуарную плитку типа «Бехатон», попадающие в зону производства земляных работ Подрядчик демонтирует и сохраняет до окончания строительно-монтажных работ, с последующим восстановлением.

8.8. Прокладку трубопроводов тепловых сетей осуществлять из гибких теплоизолированных трубопроводов  ИЗОПРОФЛЕКС-А по ТУ 2248-019-40270293-2005 с предельно допустимым давлением 1,0 МПа и температурой не более + 950С в соответствии с проектной документацией.

8.9. Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора Заказчика о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

8.10. Обязательно проведение промывки и гидравлических испытаний смонтированных трубопроводов предъявить представителю службы эксплуатации района.

8.11. После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные разрешением (ордером) на производство земляных работ.

8.12. Выполнить планировку территории раскопки и мест хранения грунта и труб, вывезти лишний грунт.

8.13. Подрядчик обязан, до подписания актов выполненных работ, сдать демонтируемое оборудование и трубопроводы на склад МУП «Екатеринбургэнерго» по акту.

8.14. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Основные материалы, такие как труба, изоляция трубопровода и запорная арматура  проходят входной контроль со стороны Заказчика по акту.

- Общие требования к выполнению работ:

| № п/п | Наименование работ | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка материалов, изделий и оборудования | Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме согласно спецификациям, по ценам в пределах сметных расчетов. По всему поставляемому оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, если продукция подлежит сертификации, акты испытаний, счета-фактуры. |
| 2 | Строительно-монтажные работы | Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, утвержденным рабочим проектом и сметной документацией, требованиями ПБ 10-573-03, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», материалами фирм изготовителей, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ», а также другими нормативными документами действующими в РФ в данной области на момент приемки результатов работ. |

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: С даты заключения договора по предлагаемому графику:

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения этапа работ | Этапы выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление разрешительной документации. Земляные работы, демонтажные и строительно-монтажные работы, промывка и гидравлические испытания, обратная засыпка. | С даты заключения договора 45 календарных дней | 1 этап (оплата по актам выполненных работ) |
| 2 | Восстановление благоустройства и сдача объекта в эксплуатацию. | С даты заключения договора 60 календарных дней | 2 этап (оплата по актам выполненных работ) |

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

Работы выполнять, соблюдая требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть1. Общие требования и ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», пожарной безопасности, ОТ и ТБ; ПБ 10-573-03 и другие строительные нормы и правила, действующие в РФ.

За нарушение при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ и мероприятий, предусмотренных ППР, штрафные санкции несет Подрядчик.

За нарушения сроков, указанных в разрешении на производство земляных работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: После утверждения и передачи Заказчику исполнительной документации подписываются акты-сдачи приемки работ по формам КС-2, КС-3, ОС-3 в порядке, предусмотренном договором.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Передать Заказчику в полном объеме исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 12-01-2004 и др.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Обязательно выполнение промывки трубопроводов и их испытание на прочность и герметичность.

- Требования по объему гарантий качества работ и материалов: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные Гражданским кодексом РФ и договором подряда в полном объеме.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемых материалов: не менее 3 лет с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на результат, на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя.

- Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения: Подрядчик должен:

##### 20.1.  Быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию;

20.2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ;

20.3.  Предоставить справку о наличии трудовых и технических ресурсов.

Приложение №1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 6 | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций |
|  | 6.1 Опалубочные работы |
|  | 6.2 Арматурные работы |
|  | 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |
| 7 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |
|  | 7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений |
| 12 | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) |
|  | 12.5 Устройство оклеечной изоляции |
|  | 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций |
| 18 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |
|  | 18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115С |
|  | 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения |
|  | 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения |
|  | 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения |
| 25 | Устройство автомобильных дорог и аэродромов |
|  | 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог |
|  | 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |
|  | 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств |
|  | 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог |
|  | или |
| 33 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
|  | 33.5 Объекты теплоснабжения |

Приложение №3

к договору подряда _________________ от ____________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ

_______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ____________ действующего на основании Устава, обязуется выполнить работы по договору ___________заключенному с Муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» именуемым  в дальнейшем «Заказчик», в следующем порядке и в сроки:

Начальный срок выполнения работ: устанавливается с даты заключения договора,

Конечный срок выполнения работ: _____________________________.

Этапы работы и сроки их выполнения

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения этапа работ с даты заключения договора | Этапы выполнения работ и их оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Настоящий календарный график работ составлен в соответствии с условиями конкурсной документации.

Настоящий календарный график работ является неотъемлемой частью договора __________

| Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго» _____________________/_____________/ М.П. | Подрядчик: ________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |

Раздел IV                      Приложения к конкурсной документации

Форма 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Генеральному директору

МУП «Екатеринбургэнерго»

Бондареву Е.Н.

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе

от ____________________________________________________________________________________

полное наименование участника конкурса

_______________________________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________________________________

должность руководителя, фамилия, имя, отчество

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге, теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о желании участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях организатора конкурса. Предлагаем провести строительно-монтажные работы по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге, теплоисточник  котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге (согласно технического задания)  по  цене и на условиях, указанных в  Приложении  к  данному заявлению.

2. Мы понимаем, что Вы можете отклонить наше конкурсное предложение, если оно не соответствует требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

3. В случае признания нашего предприятия победителем  в настоящем конкурсе  обязуемся выполнить все условия и сроки, прописанные в договоре подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге и техническом задании.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

(наименование организации –  Участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный  год  не  превышает _________________________%

(значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Мы настоящей заявкой декларируем  сведения о  размере  сделки для______________

(наименование организации –  Участника конкурса):

| Наименование параметра | Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |
| 6.1. для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |  |  |
| 6.2. для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие является крупной сделкой |  |  |

7. В случае признания нас победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать с МУП «Екатеринбургэнерго» договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших  предложений в срок, установленный конкурсной документацией.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  ___________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Наши юридический и фактический адреса: 	______

телефон_________, факс________, банковские реквизиты:____________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________________________

10. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на_____стр.

Подпись (фамилия, имя, отчество лица,  подписавшего заявку, должность)

М.П.

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

для участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение  строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге

| №№ | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- |
|  | Полное наименование юридического лица |  |
|  | Сокращенное наименование юридического лица |  |
|  | Организационно-правовая форма участника конкурса |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с) |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Фамилия, имя, отчество руководителя Фамилия, имя, отчество гл. бухгалтера |  |
|  | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за исполнение договора |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)  _________________  (___________________________)

(должность)                                                                                                                   (подпись)			                       (фамилия, и нициалы)

М.П.

ФОРМА 3

Предложения о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Генеральному директору

МУП «Екатеринбургэнерго»

Е.Н.Бондареву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ, КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА И О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Участника размещения заказа ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с МУП «Екатеринбургэнерго» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге, теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице

_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

| № | Критерий оценки | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора Значимость критерия 40% |  |
| 1.1 | Цена договора |  |
| 2. | Качество услуг квалификация участника конкурса. Значимость критерия 40% |  |
| 2.1 | Опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (участник размещение заказа указывает опыт в годах с приложением подтверждающих документов) |  |
| 2.2 | Обеспеченность специалистами, техническим персоналом (участник размещение заказа указывает количество специалистов и технического персонала) |  |
| 2.3 | Наличие укомплектованной ремонтно-механической базы (участник размещение заказа предоставляет перечень ремонтно-механической базы) |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ Значимость критерия 20% |  |
| 3.1 | Срок предоставления гарантии качества работ (участник размещение заказа указывает срок предоставления гарантии качества работ в месяцах или годах) |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ___________________

(Ф.И.О.)

Форма 4

Сведения об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие опыт выполнения работ участником размещения заказа, а именно копии договоров (контрактов) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Форма 5

Справки о кадровых ресурсах

Справка о кадровых ресурсах

от «	»	2013 г. №

Наименование и адрес участника открытого конкурса: _________________________________

Таблица № 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, | Образование | Должность | Стаж работы в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчество | (какое учебное |  | данной |
|  | специалиста | заведение |  | должности, лет |
|  |  | окончил, год |  |  |
|  |  | окончания, |  |  |
|  |  | специальность) |  |  |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный |
| экономист, главный юрист) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Специалисты |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе водители, охранники и т.д.) |

Таблица № 2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочий и вспомогательный персонал |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника открытого конкурса  _______________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Главный бухгалтер__________________________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Инструкция по заполнению

- Участник открытого конкурса указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В таблице № 1 перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником открытого конкурса в ходе выполнения договора (в случае признания Участника открытого конкурса победителем открытого конкурса и заключения с ним договора).

- В таблице № 2 указывается в общем численность всех специалистов, находящихся в штате участника открытого конкурса.

- По разделу «Прочий персонал» данные по образованию и стажу работы можно не заполнять (знак «Х»), или ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Форма 6

Справки о материально-технических ресурсах

Справка о материально-технических ресурсах

(строительной технике, машинах и механизмах)

Наименование и адрес участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

Форма 7

МУП «Екатеринбургэнерго»

№ ______

«____»______________ 2013 г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Уважаемый заказчик!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт раздела конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

С уважением,

Форма 8

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Екатеринбург                                                                          _________________________                                                                                                                                                               (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _____ выдан __________________________ «____»___________20__ года

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование Участника конкурса )

на открытом конкурсе, на право заключить договор  ______________________________________ для _____________________________, проводимого МУП «Екатеринбургэнерго», в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________________удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	                                                        (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________20__ года.

Подпись руководителя (уполномоченного  руководителем  лица)

Участника конкурса                                                             ________________________  /ФИО/

М.П.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу доверенности

Форма 9

Опись документов, предоставляемых для участия в  открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Титова,14 в г. Екатеринбурге. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе по Форме 1. |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа по Форме 2. |  |
| 3. | Копии учредительных документов участника размещения заказа |  |
| 4. | Копия свидетельства о государственной регистрации |  |
| 5. | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет |  |
| 6. | Копия извещения о присвоении статистических кодов |  |
| 7. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенная копия такой выписки |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении директора) |  |
| 9. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения |  |
| 10. | Коммерческое предложение |  |
| 11. | Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налогового органа |  |
| 12. | Копии справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на текущую дату |  |
| 13. | Сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ |  |
| 14. | Копия свидетельства о допуске к видам работ, указанным в техническом задании |  |
| 15. | Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора по Форме 3 |  |
| 16. | Копии документов подтверждающих выполнение участником размещения заказа за последние 3 года, предшествующей дате окончания срока подачи заявок работ аналогичных предмету договора, на право заключить который проводиться открытый конкурс. |  |
| 17. | Справка о кадровых ресурсах по форме №5 |  |
| 18. | Справка о материально- технических ресурсах по форме №6 |  |
| 19. | Иные документы, представляемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

# Footnotes

Изготавливается на фирменном бланке организации – участника размещения заказа, при его наличии.